# ThundrPuffin – Morgonmöten

Tisdag 4:e Oktober

## Närvarande

Tobias

Robin

William

## Vad gjordes igår?

Det planeringstekniska momentet påbörjades, saker såsom ett projektplaneringssystem fixades, en Git-repository för projektet skapades och vi fixade med våra arbetsplatser. Vi kom även på ett namn och har även tittat in oss på lite designtekniska saker såsom en färgpalett och lite logoidéer. Vi har även skapat en chattgrupp på Facebook för enkel kommunikation.

## Några problem på vägen?

Dåliga post-it-lappar, ingen mandelkubb (moralrelaterat).

## Vad ska göras idag?

Vi ska påbörja arbetet med en projektplan samt tidsplan. Mikael är inte här idag vilket gör att vi kommer behöva fatta beslut utan honom eventuellt.

## Övrigt

Vid extra tid sitter Willz med grafisk manual

Onsdag 4:e Oktober

## Närvarande

Tobias

Mikael

Robin

William

## Vad gjordes igår?

Vi skrev nästan klart vår projektplan samt tidsplan. Det finns lite detaljer vi måste fixa till innan de är klara men det blir klart idag.

## Några problem på vägen?

Mikael var inte närvarande och vi var allmänt ofokuserade i arbetet vilket gjorde att det tog längre tid än nödvändigt.

## Vad skall göras idag?

Skriva klart projektplan, tidsplanen ska ses över, vi ska även skriva gruppkontraktet. Vi ska ta ett beslut om vår syntax dessutom.

## Övrigt

Inget övrigt.

Torsdag 5/10

## Närvarande

Tobias

Robin

Mikael

William

## Vad gjordes igår?

Planering av databas, flödesscheman gjordes, skisser av ”welcome.php” och ”login.php” gjordes. Gruppkontrakt, projektplan samt tidsplan gjordes också klart.

## Stötte vi på problem?

Inga nämnvärda problem stöttes på.

## Vad skall göra idag?

Databasen skall göras, de skisser som är kvar skall skissas och den grafiska manualen skall fortsätta jobbas på.

Fredag 6/10

## Närvarande

## Vad gjordes igår?

Loginsystem, registreringssystem, funktion för att hämta ip-adresser (både lokalt och publik) samt hashning av lösenord. Vi har även bestämt layouten på hur bloggarna skall visas samt gjort en prototyp på hur filträdet skall se ut på servern för varje blogg. Alla skisser är nu gjorda och arbetet på den grafiska manualen har fortsatt.

## Några problem på vägen?

Vi kommer att behöva lära oss ett nytt språk (ASP) för att dynamiskt skapa filer för varje blogg.

## Vad skall göras idag?

Vi skall plugga på språket ASP,

Måndag 9/10

## Närvarande

Tobias

Mikael

Robin

William

## Vad gjordes förra gången?

Vi implementerade Bootstrap till login.php och register.php, den grafiska manualen gjordes till en test-PDF, den är inte komplett men det viktigaste finns med än sålänge. Vi hade också ett antal ledarskapsövningar vi gjorde.

## Några problem på vägen?

Vi behövde hitta ett sätt att skapa och skriva till bloggspecifika .php-filer, men det har löst sig.

## Vad ska göras idag?

Ett basic Bootstrap-skal skall byggas till admin.php, den grafiska manualen skall kompletteras, adminsystemet skall designas i php.

Måndag 13/10 2017

## Närvarande

Mikael

Robin

## Vad gjordes Fredags?

börjat lägga tillbaka alla filer på linux servern och gjort myprofile sidan.

## Vad ska göras idag?

Anpassning av bloggar skall jobbas på samt gränssnitt för login, register samt admin skall färdigställas/påbörjas.

Måndag 16/10

## Närvarande

Mikael

William

## Vad gjordes i fredags?

Reportsystemet skrevs klart, gränssnittet för ”admin.php” blev nästan färdigskrivet.

## Vad skall göras idag?

Gränssnittet för ”admin.php” ska skrivas klart samt en ”modal” för EULAn skall göras på ”register.php”. Behörighetssystemet skall börja utvecklas.